## Slide 1: Processos de Desenvolvimento de Software
Sistemas UML
Faculdade GranTietê
Prof. José Antonio Gallo Junior

## Slide 2: Introdução
O que é um Processo de Desenvolvimento?
Conjunto de atividades organizadas para desenvolver software.
Define como o software é projetado, construído, testado e mantido.
Melhora o planejamento, reduz riscos e facilita a manutenção.

## Slide 3: Principais Modelos
Cascata (Waterfall) - Tradicional e preditivo.
Iterativo e Incremental - Desenvolvimento em ciclos curtos.
Ágil - Flexível e colaborativo (Scrum, Kanban).
Espiral - Baseado na análise de riscos.

## Slide 4: Modelo Cascata (Waterfall)
Características:
Sequencial e rígido: Requisitos → Projeto → Implementação → Testes → Implantação → Manutenção.
Ideal para projetos com requisitos bem definidos.

## Slide 5: Modelo Cascata (Waterfall)
Vantagens:
Simples e bem estruturado.
Fácil gestão de prazos.
Desvantagens:
Pouca flexibilidade para mudanças.
Problemas descobertos tarde no processo.

## Slide 6: Modelo Iterativo e Incremental
Características:
Desenvolvimento em ciclos, onde o sistema cresce progressivamente.
Melhor adaptação a mudanças e feedback contínuo.

## Slide 7: Modelo Iterativo e Incremental
Vantagens:
Melhor controle sobre requisitos e mudanças.
Entrega funcional a cada iteração.
Desvantagens:
Pode ser mais demorado que o modelo Cascata

## Slide 8: Modelo Ágil
Características:
Baseado em ciclos curtos (sprints) e colaboração contínua.
Frameworks populares: Scrum, Kanban.

## Slide 9: Modelo Ágil
Vantagens:
Responde rapidamente a mudanças.
Equipes mais engajadas e produtivas.
Desvantagens:
Difícil de gerenciar sem experiência adequada.
Pode perder controle em projetos muito grandes.

## Slide 10: Modelo Espiral
Características:
Baseado na identificação e mitigação de riscos.
Indicado para projetos críticos e de grande escala.

## Slide 11: Modelo Espiral
Vantagens:
Minimiza riscos desde o início do projeto.
Permite mudanças planejadas e controladas.
Desvantagens:
Complexo e caro de implementar.

## Slide 12: Comparação dos Modelos
Modelo | Características | Vantagens | Desvantagens
Cascata | Linear e rígido | Simples e organizado | Pouca flexibilidade
Iterativo | Desenvolvimento em ciclos | Melhor adaptação a mudanças | Pode levar mais tempo
Ágil | Flexível e colaborativo | Responde rápido a mudanças | Difícil gestão
Espiral | Baseado em riscos | Reduz falhas e problemas | Custo elevado

## Slide 13: UML e os Modelos
Como a UML se relaciona com os modelos de desenvolvimento?
Cascata: documenta todo o projeto no início.
Iterativo: é usada em cada ciclo para melhorias contínuas.
Ágil: pode ser usada de forma leve, para comunicação.
Espiral: auxilia na análise de riscos e validação da arquitetura.

## Slide 14: Conclusão da Aula
Resumo dos principais pontos:
Modelos de desenvolvimento guiam como o software é construído.
Cada modelo tem suas vantagens e desvantagens.
A UML se adapta a diferentes processos.

## Slide 15: Atividade Prática
Desafio:
Grupos de 5 ou 6 alunos
Cada grupo terá um cenário de projeto.
Os grupos devem discutir e escolher o melhor modelo de desenvolvimento para o projeto.
Justificar a escolha do modelo.
Criar um mini planejamento para o projeto.

## Slide 16: Sistema de Gestão de Chamados para uma Empresa de TI
Uma empresa de TI quer implementar um sistema de help desk para gerenciar chamados técnicos e solicitações internas.

## Slide 17: Desafios
O sistema deve registrar e priorizar chamados automaticamente.
Deve permitir comunicação entre técnicos e usuários dentro da plataforma.
Relatórios devem ser gerados para acompanhar tempo médio de resolução e desempenho dos técnicos.
O sistema precisa ser fácil de usar, mesmo para funcionários sem conhecimento técnico.

## Slide 18: Requisitos
Cadastro de chamados com nível de prioridade (Baixo, Médio, Alto, Crítico).
Notificações automáticas sobre status dos chamados.
Relatórios de métricas de desempenho da equipe de suporte.
Base de conhecimento para autoatendimento dos usuários.

## Slide 19: Qual Modelo de Desenvolvimento Usar?
Modelo | Vantagens | Desvantagens
Cascata | Estrutura bem definida, documentação detalhada | Pouca flexibilidade para mudanças nos requisitos
Iterativo | Permite lançamentos parciais e refinamento contínuo | Pode exigir mais tempo e replanejamento
Ágil | Responde rapidamente a mudanças e novas demandas | Difícil de gerenciar sem experiência
Espiral | Gerenciamento avançado de riscos. | Alto custo e complexidade

## Slide 20: Modelo Cascata
Vantagens:
Processo bem definido e documentado.
Fácil de gerenciar e estimar prazos.
Desvantagens:
Pouca flexibilidade para mudanças.
Ajustes no meio do caminho podem ser caros.
Adequação ao Projeto:
Não recomendado, pois mudanças nos requisitos são comuns em sistemas internos.

## Slide 21: Modelo Iterativo
Vantagens:
Desenvolvimento em ciclos curtos, permitindo melhorias contínuas.
Permite testes e ajustes ao longo do tempo.
Desvantagens:
Pode demandar mais tempo devido às revisões frequentes.
Adequação ao Projeto:
Melhor escolha! Garante um sistema funcional desde o início e permite refinamentos.

## Slide 22: Modelo Ágil
Vantagens:
Flexível, permite mudanças frequentes nos requisitos.
Desenvolvimento rápido e colaborativo.
Desvantagens:
Pode gerar falta de controle em projetos sem equipe experiente.
Maior dificuldade na documentação e integração com setores mais tradicionais da empresa.
Adequação ao Projeto:
Possível escolha, mas pode ser problemático em uma empresa que exige registros detalhados e previsibilidade.

## Slide 23: Modelo Espiral
Vantagens:
Ideal para projetos de alto risco.
Gerenciamento rigoroso de falhas e segurança.
Desvantagens:
Muito caro e complexo.
Excesso de burocracia para um sistema interno.
Adequação ao Projeto:
Não recomendado, pois o risco do projeto não justifica o custo elevado desse modelo.

## Slide 24: Escolha recomendada: Modelo Iterativo e Incremental
O sistema de chamados pode ser entregue em partes, permitindo melhorias constantes.
A equipe pode testar funcionalidades essenciais primeiro (ex: cadastro e resposta de chamados) e adicionar mais recursos depois.
Reduz o risco de retrabalho, pois mudanças podem ser feitas ao longo do desenvolvimento.

## Slide 25: Escolha recomendada: Modelo Iterativo e Incremental
O Sistema de Gestão de Chamados tem requisitos relativamente claros desde o início, mas pode precisar de ajustes conforme os usuários começam a utilizá-lo.
Como o foco é implementar funcionalidades essenciais rapidamente e depois aprimorá-las, o modelo Iterativo é o mais adequado.

## Slide 26: Mini Planejamento
Primeira Iteração (MVP - Produto Mínimo Viável) - 2 meses
Cadastro de chamados e usuários.
Interface básica para visualizar e responder chamados.
Notificações via e-mail sobre novos chamados.

## Slide 27: Mini Planejamento
Segunda Iteração - 1 mês
Implementação da priorização de chamados.
Sistema de comentários e troca de mensagens entre usuário e suporte.

## Slide 28: Mini Planejamento
Terceira Iteração - 1 mês
Relatórios de desempenho da equipe de suporte.
Base de conhecimento para autoatendimento dos usuários.